Scrum 02.04.2016

Uczestnicy:

1. Mateusz Augustyniak
2. Mateusz Bąkała
3. Jakub Bondyra
4. Paweł Duszak

Tematy:

* Wyznaczenie i przydział zagadnień do poprawy na następne laboratoria (7/04/2016 r.) (10 min)
* Omówienie wstępnej propozycji zadań na sprinty etapu „computations” (15 min)

Podobnie jak poprzednio, zaplanowane zostało podzielenie prac nad etapem „computations” na dwa oddzielne sprinty – jeden skupiający się na działającym prototypie (działającym rozwiązywaniu problemu DVR w klastrze) – na fazę testową (21/04) – oraz drugi sprint koncentrujący się na zapewnieniu stabilności klastra oraz jak wdrożeniu jak najbardziej efektywnego mechanizmu obliczeń – na fazę końcową (28/04). Wyznaczono również elementy, które należy poprawić do najbliższego czwartku, a do zadań przydzielono osoby. Termin następnego scrumu ustalono na 7/04/2016 r.